阿里参访总结与数字员工启动方案

汇报版　｜　依据 10 月 16 日阿里云谷园区与钉钉园区参访整理

核心结论：阿里给出的是一套让 AI 读懂企业的方法——以钉钉的组织、身份与权限为基础，用企业上下文把文档、群聊与会议压缩成 AI 可用的知识，再让有岗位、有授权、可追溯的数字员工进入流程。对凯莱英而言，首要目标是建成企业自有的知识库地基：知识库的质量比数字员工的数量更重要。

一  阿里的思路

▪ 核心判断：AI 不缺聪明，缺“工龄”。大模型懂行业常识，却不懂企业自己的组织、术语与流程。企业落地的三大瓶颈：AI 不懂业务、个人提效而组织未提效、数据安全。

▪ 技术抓手：连接与压缩。钉钉已对智能体开放底层能力，员工有什么权限 AI 就继承什么权限；海量资料被压缩为结构化记忆，并以知识图谱表达关联。

▪ 产品形态：数字员工。组织身份与权限决定它能做什么，企业上下文决定它知道什么，托管运行决定它怎么工作，协作空间与安全中心负责协同与边界。

▪ 落地方法：先选人与备数据，再建企业级上下文。组织上按“岗位拆解 → 员工认领 → 提交技能 → 评审回收”，把个人经验沉淀为企业能力。

二  对凯莱英的价值

| 方向 | 价值 |
| --- | --- |
| 数字员工 | 先承接高重复、规则清晰的文书与协同工作；其身份、授权与追溯机制与 GMP 管理逻辑一致 |
| 办公效率 | 会议纪要与待办闭环是最直接的提效点（阿里后台数据：凯莱英钉钉年会议量约 10 万场） |
| 企业数据库 | 钉钉多年沉淀的文档、群聊与会议形成企业知识图谱，解决“AI 不懂凯莱英” |
| 项目数据库 | 技术转移、Campaign、偏差与客户沟通经验按项目沉淀，不再随人流失，新人可快速接手 |
| 知识库地基 | 为文件审核、批记录审核辅助、报告起草、培训问答等后续功能打基础 |

同行参照：某医药企业把过去三年审核中的常见错误提炼为规则集，用于验证方案、验证报告与分析方法文件审核，运行中持续沉淀新规则，并已扩展至批记录审核辅助。启示是关键不在模型，而在把经验变成可执行的规则。

三  长处与短处

| 长处 | 短处 |
| --- | --- |
| ▪ 与钉钉生态天然匹配：入口内置、无需切换系统，权限直接继承 ▪ 已有沉淀可直接利用：钉钉中的文档、群聊与会议即是现成语料 ▪ 推广顺畅、阻力小：在员工已习惯的工具中增加能力 ▪ 技术全栈、迭代快：芯片、云、模型与应用一体 ▪ 方法论完整：有岗位拆解到能力回收的体系，以及医药行业团队与案例 | ▪ 重心在办公而非生产：DCS 数据、设备预测、工艺优化无落地方案 ▪ GMP 验证支持不足：未涉及计算机化系统验证与电子记录合规 ▪ 部署与数据驻留待确认：默认公有云，客户数据隔离与是否用于训练须确认 ▪ 产品仍在快速变化：企业上下文 9 月刚发布，需小范围验证 |

四  数字员工启动思路：三层知识库 + 知识图谱 + 技能

| 层级 | 内容 |
| --- | --- |
| 数字员工 | 岗位身份 + 授权范围 + 技能 + 人工确认点 + 审计记录 |
| 技能（Skill） | 把“老师傅怎么做”变成可执行、可检查、可复用的工作方法包 |
| 知识图谱 | 三层知识库内的实体与关系，支撑关联查询与推理 |
| L3 项目知识库 | 按客户项目隔离：技术转移资料、工艺与变更、批次摘要、偏差、会议决议与经验 |
| L2 岗位知识库 | 岗位职责、任务流程、判断规则、所需技能与权限边界 |
| L1 企业知识库 | 组织与职责、制度、现行 SOP、法规、术语、设备与通用工艺知识 |

▪ 数字员工“入职”= 读懂 L1（入职手册）+ 绑定 L2（岗位说明书）+ 按授权读取 L3（被分配的项目）+ 配上技能。边界：不签字、不放行、不改 GMP 正式记录、不跨项目引用。

▪ 建设分工：L2 岗位知识库由我方自主启动，资产完全属于凯莱英；L1 与 L3 与阿里共创，在钉钉现有文档上蒸馏并搭建知识图谱。

五  实施路径

| 阶段 | 关键动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 启动与治理 | 组建小组；制定数据分级与准入规则；盘点钉钉知识资产；确认部署方式与合同条款 | 小组、规则、资产清单、合作条款 |
| 知识地基 | 首批 5 个岗位卡与技能卡；企业知识库 v1（非敏感范围）；1 个试点项目知识库 | 岗位卡、技能卡、知识库、问答验证集 |
| 数字员工试点 | 3–4 个数字员工人机协同运行，定期复盘调优 | 运行记录与效果对比 |
| 扩展与回收 | 员工提交技能、评审入库；扩展岗位与项目；评估只读接入业务系统 | 技能库与扩展清单 |

▪ 首批岗位：车间主任 / 生产管理、生产工艺工程师、文件管理与审核、培训专员、项目经理。

▪ 岗位知识库编写：访谈 → 工作样本 → 任务清单 → 分类（AI 可做 / 人机协同 / 必须人做）→ 流程拆解 → 经验提炼 → 技能卡 → 评估用例 → 评审入库。

▪ 小组构成：专项负责人、2 名知识工程师、各试点岗位资深专家、QA 与 IT 各 1 名；阿里团队配合蒸馏与图谱。