AI 辅助生产推进机制建议

呈报：集团生产管理层

事由：申请设立 AI 辅助生产推进的汇报窗口、联络机制与数据查询权限

日期：2026 年 9 月

一、背景与推进方式

按照集团关于推进 AI 在生产中应用的要求，现阶段拟采用“先低投入验证、再按结果申请资源”的方式推进：优先完成生产场景摸底、数据条件评估与外部技术能力比较，在具备明确可行性后再提出试点及投入申请。

初步考虑的方向包括现场视频巡检与设备电子点检、技术转移与工艺审查辅助、生产数据预测与技术报告辅助撰写等，具体范围待场景摸底完成后另行提出。

为使该项工作具备稳定的组织依托、避免因协调不畅而停滞，现就推进机制提出以下建议。所列三项均不涉及预算与人员编制。

二、建议事项

（一）　设立固定汇报窗口

— 在集团生产季度例会中设 15 分钟固定议题，汇报阶段进展与需决策事项

— 每月提交一页进展报告，内容包括：本月完成事项、主要发现、待解决问题、下月计划

— 目的：使推进过程持续可见，遇到跨部门问题能及时获得决策

（二）　组建虚拟工作联络网

— 各生产车间及工艺、设备、质量、信息等相关部门，各指定 1 名联络员，兼职承担

— 联络员职责纳入现有岗位职责说明，不新增编制、不脱离本职工作

— 目的：使跨部门配合有固定对接人，避免逐事逐人协商，降低沟通成本

（三）　授予数据调阅权限

— 开放 DCS、EBR、LIMS、QMS、CMMS、SAP 等系统的只读查询权限及相关文档库访问权

— 仅用于场景可行性分析与数据条件评估，不涉及任何数据修改或对外传输

— 涉及客户信息的内容按现行保密要求脱敏；具体权限范围与留痕方式，建议由质量与信息部门共同确认后执行

— 目的：明确数据可用边界，避免论证阶段反复申请、逐次审批

三、对业务部门的投入承诺

考虑生产任务实际负荷，本项工作明确对业务部门的投入上限如下。资料收集、数据整理、供应商对接、结果汇总与材料撰写等工作，均由推进牵头方承担，不向业务部门分派。

| 部门 / 岗位 | 投入上限 | 承担事项 |
| --- | --- | --- |
| 车间主任 / 主管 | 每月约 1 小时 | 确认场景是否值得推进、确认试点结论 |
| 工艺 / 技术人员 | 每周不超过 1 小时 | 判断输出结果是否可用、指出问题所在 |
| 一线操作 / 点检人员 | 每次不超过 5 分钟 | 在既有操作流程中确认结果，不额外填表 |
| 质量部门 | 关键节点各约 1 小时 | 明确合规边界与记录留痕要求 |
| 信息部门 | 阶段性集中 3–5 天 | 开通查询权限、说明系统接口可行性 |

四、近期工作安排

| 时间 | 工作内容 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 个月 | 机制落地，完成访谈准备 | 联络员名单、权限开通 |
| 第 1–2 个月 | 开展 15–20 人次现场访谈 | 生产场景清单及工时排序 |
| 第 2–3 个月 | 评估各系统数据可用条件 | 数据就绪度评估结论 |
| 第 3–4 个月 | 组织外部技术交流与能力比较 | 供应商能力对比及数据要求清单 |
| 第 4–5 个月 | 提出试点场景建议 | 试点方案及投入申请 |

以上各阶段均不需预算支持。试点实施所需费用，将在场景与范围确定后另行请示。

五、请批示事项

恳请对上述三项机制建议予以批示。如蒙同意，建议一并明确联络员报送方式与时限，并由信息部门按第二条第（三）项所述范围办理权限开通。

专此报告，请批示。

拟报人：＿＿＿＿＿