阿里参访总结与数字员工启动方案

一  核心结论

以钉钉的组织、身份与权限为基础，以企业上下文把文档、群聊与会议沉淀压缩成 AI 可用的知识，再让有岗位、有授权、可追溯的“数字员工”进入流程。对凯莱英而言，首要目标和收益是建成企业自有的知识库地基；数字员工的数量不是第一目标，知识库的质量才是。

▪ 价值：钉钉是凯莱英现有办公底座，接入阻力最小；企业知识库与项目知识库是后续所有 AI 功能的共同前提。

▪ 边界：阿里强在办公、协同与文本理解；生产控制数据、工艺机理与 GMP 验证不是其强项，客户数据隔离与部署方式须书面确认。

▪ 路径：以“三层知识库 + 知识图谱 + 技能（Skill）”作为数字员工的统一架构。岗位（员工身份）知识库可由我方自主启动；企业知识库与项目知识库与阿里小范围共创。

二  阿里的思路

2.1　核心判断：AI 不缺聪明，缺“工龄”

通用大模型掌握行业常识，但不了解企业自己的组织、术语、流程与历史。阿里把当前阶段的关键词定为 Context（上下文），并归纳出企业落地 AI 的三大瓶颈：

▪ AI 不懂业务：能回答“行业规模多大”，却答不出“我们某车间某设备的滤芯多久换”。

▪ 个人提效、组织未提效：员工各自用得好，团队业绩与协同效率却没有同步提升。

▪ 数据安全：企业数据外泄与越权。

对应的技术抓手是连接与压缩：连接——钉钉已对智能体开放底层能力，应用可被直接调用，员工有什么权限，AI 就继承什么权限；压缩——把海量资料压缩为 AI 可用的结构化记忆，并以知识图谱表达实体之间的关联。

2.2　产品：数字员工——五个部件拼成一个“可被管理的同事”

| 部件 | 解决什么问题 | 对应产品能力 |
| --- | --- | --- |
| 组织、身份与权限 | 数字员工“能做什么” | 钉钉组织架构与权限体系，Agent 权限与员工权限一致 |
| 企业上下文 | 数字员工“知道什么” | 从文档、群聊、业务系统中抽取实体与关系，压缩结构化为企业知识图谱，随业务更新 |
| 托管运行 | 数字员工“怎么工作” | 托管智能体：模型、工具、技能与运行环境配置 |
| 协作空间 | 人与数字员工、数字员工之间如何协同 | 协作空间、多人工作台，产出与进度沉淀在同一空间 |
| 安全中心 | 边界与追责 | 沙箱、审批拦截、最小权限、敏感信息识别、全程审计与恢复 |

给 AI 积累“工龄”的四步：懂公司 → 懂部门与岗位职责 → 懂个人 → 懂任务上下文并拿到相应权限。

2.3　落地路径：三阶段与能力回收

| 阶段 | 阿里的主张 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 用标准产品与 AI 硬件试用，验证企业数据能否被 AI 调用 | 核心是两件事：选对人（super user）和做数据准备；建议此阶段不急于购买大额咨询或 AI 一体机 |
| 阶段二 | 打通 ERP、OA、CRM 与数据中台，建设企业级上下文 | 周期约半年至一年，效益显著放大 |
| 阶段三 | 按 AI 原生方式重构组织与流程 | 能力从集团下沉到团队乃至个人 |

组织运营方法论：岗位拆解（AI 可做 / 人机协同 / 必须人做）→ 员工认领 → 员工提交工作方法与技能 → 企业评审 → 能力回收至企业 → 数字员工上岗。阿里称已按其理解为凯莱英做过核心岗位拆解初稿。

演进的三个层次：单点提效 → 流程串联 → 多部门数字员工并发协同。AI 进入流程后，SOP 往往被拆得更细而不是更少，再按环节分配人与 AI。

三  能为凯莱英带来的增长

| 方向 | 具体体现 | 对凯莱英的意义 |
| --- | --- | --- |
| 数字员工 | 有名称、部门、负责人、岗位职责、授权范围与生命周期；可停用，操作可追溯；可被拉入群聊承接任务 | 先承接高重复、规则清晰的文书与协同工作；其身份、授权、追溯机制与 GMP 的岗位职责、授权管理、审计追踪逻辑一致 |
| 办公效率 | 会议纪要与待办自动采集、按部门与项目闭环管理；报告与方案初稿；跨部门信息同步 | 阿里后台称凯莱英在钉钉上年会议量约 10 万场，纪要与待办闭环是最直接的提效点 |
| 企业数据库 | 企业上下文把钉钉中多年沉淀的文档、知识库、群聊与会议压缩结构化，形成企业知识图谱 | 首次让分散资料变成可检索、可关联、可推理的企业知识，解决“AI 不懂凯莱英” |
| 项目数据库 | 按项目沉淀群聊、会议、文件、决议与待办；人员调整时资料与经验随岗交接 | CDMO 的核心资产在项目：技术转移、Campaign、偏差与客户沟通经验不再随人流失，新人接手可快速掌握来龙去脉 |
| 知识库地基 | 统一的知识与技能底座，可被后续各类数字员工复用 | 为文件审核、批记录审核辅助、报告起草、培训问答等后续功能打基础；技能沉淀为企业资产而非个人经验 |

同行参照

| 案例 | 做法 | 对我们的启示 |
| --- | --- | --- |
| 某医药企业 验证与分析文件审核 | 覆盖验证方案、验证报告与分析方法 3 大类 9 种报告。冷启动时把过去三年审核中的常见错误提炼成规则集；运行中审核人员确认的问题自动转为个人规则，评审后上升为组织规则，形成持续迭代的“规则网”。约 100 名业务人员使用，日均审核 100 余份，已扩展至批记录审核辅助 | 与凯莱英文件体系高度相关。关键不在模型，而在把历史审核经验变成可执行的规则 |
| 信达生物 研发例会记录 | 持续 1–2 年记录研发例会，作为研发过程资产；此前已积累 3–4 年研发文档 | 项目知识库要尽早开始积累，时间本身就是壁垒 |
| 沙钢 安全隐患与会议待办 | 拍照与语音上报隐患，模型对照隐患清单与条款依据输出隐患及整改要求，形成闭环，日均处理安全与工单 1.6 万余条；同时自动采集群消息与会议中的待办，按部门与项目两条线可视化管理 | 可借鉴到 EHS 隐患、点检异常与生产会议待办闭环 |

四  长处与短处

4.1　长处

| 长处 | 说明 |
| --- | --- |
| 技术全栈 | 自研芯片、云、千问模型与上层应用一体；模型迭代快 |
| 与钉钉生态天然匹配 | 凯莱英现用钉钉，千问办公内置于钉钉手机与电脑端入口，无需新账号、新系统与切换；数字员工权限与员工权限一致，钉钉中有什么权限就继承什么权限 |
| 已有沉淀可直接利用 | 多年积累在钉钉中的文档、群聊、会议与审批，是企业上下文的现成语料 |
| 推广顺畅、阻力小 | 在员工已习惯的工具中增加能力，培训成本与抵触都低 |
| 方法论较完整 | 从岗位拆解、技能沉淀到能力回收有成体系的组织运营方法，并有医药行业服务团队与同行案例 |

4.2　短处

| 短处 | 说明 |
| --- | --- |
| 重心在办公而非生产 | DCS 过程数据、设备预测性维护、工艺参数优化等，现场未展示可落地方案；所谓“生产质检”案例主要是文件审核、拍照比对与隐患识别 |
| GMP 合规与验证支持不足 | 现场未涉及计算机化系统验证、电子记录与电子签名合规等交付内容；审核类应用追求错误全覆盖会带来误报，需要设计人工确认与责任边界 |
| 部署与数据驻留需逐项确认 | 默认公有云；私有化公开先例为蚂蚁集团，是否对外部企业提供及价格尚不明确；客户数据能否按项目严格隔离、是否用于模型训练，须确认 |
| 产品成熟度仍在快速变化 | 千问办公 2026 年 7 月整合上线，企业上下文 9 月发布，数字分身“后续开放”；能力边界与稳定性需小范围验证 |

五  数字员工启动思路

5.1　总体架构：三层知识库 + 知识图谱 + 技能

| 层级 | 内容 |
| --- | --- |
| 数字员工 | 岗位身份 + 授权范围 + 技能 + 人工确认点 + 审计记录 |
| 技能层（Skill） | 可执行的工作方法包：步骤、调用的工具、输出模板、检查清单 |
| 知识图谱 | 三层知识库内部的实体与关系，支撑关联查询与推理 |
| L3 项目知识库 | 按客户项目隔离的项目资料、决议、待办与经验教训 |
| L2 岗位（员工身份）知识库 | 岗位职责、任务流程、判断规则、所需技能与权限边界 |
| L1 企业知识库 | 组织与职责、制度、现行 SOP、法规指南、术语、设备与通用工艺知识 |
| 底座 | 钉钉组织、身份与权限；数据分级与准入规则；审计 |

数字员工“入职”即三层知识的组合：读懂 L1（相当于新员工入职手册），绑定 L2（相当于岗位说明书与作业指导），按授权读取 L3（相当于被分配到的项目），再配上 L2 中定义的技能。贴合 CDMO 以客户项目为核心，且必须按客户隔离的特点。

5.2　三层知识库的定义

| 层级 | 范围 | 主要来源 | 知识图谱：实体与关系 | 权限、隔离与维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 企业 | 组织与职责、管理制度、现行 SOP 与表单、公开法规与指南、术语缩写、设备与区域主数据、通用工艺知识（反应类型、单元操作） | 钉钉文档与知识库、受控文件系统导出、公开法规 | 实体：部门、岗位、制度/SOP、法规条款、设备、区域、术语、反应类型；关系：负责、依据、引用、适用于、替代/废止、位于 | 按部门开放；只纳入现行版本，废止文件自动下线；文件管理部门维护版本，随文件变更同步 |
| L2 岗位 | 每个岗位的职责、任务清单、流程步骤、输入输出、所用系统、判断规则与经验、常见错误、质量标准、权限边界 | 岗位访谈、工作样本、SOP、资深人员经验 | 实体：岗位、任务、步骤、技能、知识点、系统、检查点、常见错误、审核角色；关系：包含、执行、依赖、产出、由……审核 | 岗位卡对相关部门开放，技能按岗位授权；岗位主管审核；岗位或 SOP 变更时同步修订 |
| L3 项目 | 单个客户项目的概况、里程碑、技术转移资料、工艺与变更、Campaign 与批次摘要、偏差与 CAPA、会议决议与待办、客户沟通、经验教训 | 项目群聊、会议纪要、项目文档、只读接入的业务系统摘要 | 实体：项目、客户编码、产品与中间体、工艺步骤、设备、批次、偏差、变更、会议、决议、待办、责任人；关系：属于、使用、产生、关联、决议于、负责 | 一项目一空间，权限继承项目群，严禁跨项目、跨客户调用；项目经理负责，项目结束归档冻结 |

5.3　技能（Skill）设计规范

技能是把“老师傅怎么做”变成数字员工可执行、可检查、可复用的工作方法包。

▪ 单一职责：一个技能只完成一类任务，复杂任务由多个技能串联。

▪ 显式依赖：写明依赖哪一层知识（L1 的哪些节点、L3 的哪个项目范围）。

▪ 人工确认点：明确由谁在哪一步确认，未经确认的输出不得发布或进入正式记录。

▪ 禁止事项：例如不给出放行或合格结论、不跨项目引用、不回答报价与人事薪资问题。

▪ 可评估：每个技能不少于 10 个历史案例及期望输出，作为上线与变更的回归测试。

▪ 版本化：有负责人、版本号与变更记录，随 SOP 变更同步更新。

六  实施方案

6.1　组织与分工

| 角色 | 人员建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 专项负责人 | 牵头人 | 总体推进、与阿里对接、阶段汇报与决策事项上报 |
| 知识工程师 | 2 名，从各部门选拔主动使用 AI 的年轻骨干 | 编写岗位卡与技能卡、校对知识图谱、维护评估用例、运营知识库 |
| 岗位专家 | 每个试点岗位 1 名资深人员 | 接受访谈、确认流程与判断规则、审核技能卡 |
| QA 代表 | 1 名 | 制定数据分级与准入规则，审核数字员工边界与留痕要求 |
| IT（钉钉管理员） | 1 名 | 权限与空间配置、连接器管理、部署与安全 |
| 阿里团队 | 客户成功与解决方案团队 | 企业上下文蒸馏、图谱工具、平台配置与培训 |

6.2　阶段计划

| 阶段 | 关键动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 启动与治理 | 组建小组；制定数据分级与准入规则；盘点钉钉知识资产；与阿里确认部署方式与合同条款；选定首批岗位与试点项目 | 小组名单、数据分级规则、资产清单、首批岗位清单、合作条款 |
| 阶段 1 知识地基 | 首批 5 个岗位卡与技能卡；企业知识库 v1（非敏感范围）蒸馏与图谱校对；1 个试点项目知识库 | 岗位卡 5 份、技能卡约 15 份、企业知识库 v1、项目知识库 1 个、问答验证集 |
| 阶段 2 数字员工试点 | 3–4 个数字员工上岗，人机协同运行；每两周复盘调优 | 运行记录、问题清单、效果对比 |
| 阶段 3 扩展与回收 | 员工提交技能，评审入库；扩展岗位与项目；评估只读接入 CMMS、LIMS、QMS 等系统 | 技能库、扩展清单、能力评估报告 |

6.3　岗位知识库

这一层不依赖供应商，资产完全属于凯莱英，可在合作条款谈定之前先行启动。以下是样例：

| 岗位 | 首要任务 | 可构建的技能 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车间主任 / 生产管理 | 生产会议与交接班 | 纪要生成、待办抽取与派发、逾期提醒 | 低 |
| 生产工艺工程师 | Campaign 与月度运行报告 | 资料汇编、报告初稿、引用核对 | 中（含客户信息） |
| 文件管理与审核 | SOP 与记录一致性审核 | 格式与引用核对、版本校验、历史审核意见规则化 | 中 |
| 培训专员 | SOP 与法规问答、培训考核 | 带出处问答、试题生成、答题评估 | 低 |
| 项目经理 | 项目协同 | 会前材料整理、决议与待办跟踪、项目问答 | 中（客户隔离） |

编写流程（每个岗位约 2–4 周）

1. 岗位访谈：60–90 分钟，了解职责、典型一天、最耗时的事与常见错误。

2. 工作样本：采集一周工作记录与 10–20 份真实产出（脱敏）。

3. 任务清单：列出全部任务及触发条件、频次、耗时、输入输出、涉及系统。

4. 任务分类：AI 可做 / 人机协同 / 必须人做，并写明理由；涉及 GMP 签字与判断的一律归为人做或人机协同。

5. 流程拆解：把每个协同任务拆到步骤，引用对应 SOP。

6. 经验提炼：把判断规则、常见错误与“老师傅经验”写成可检查的规则。

7. 技能编写：按 5.3 规范写成技能卡。

8. 评估用例：每个技能准备不少于 10 个历史案例与期望输出。

9. 评审入库：岗位主管与 QA 审核后版本化入库。

模板一：岗位卡（员工身份卡）

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 岗位名称与编码、所属部门、岗位负责人、对应数字员工名称、版本与生效日期 |
| 岗位目标 | 一句话说明岗位存在的价值 |
| 主要职责 | 3–6 条，动词开头 |
| 上下游接口 | 输入从谁来、输出交给谁 |
| 系统与数据 | 涉及系统及权限级别（只读 / 读写 / 无） |
| 依据文件 | 适用 SOP 与法规清单，引用 L1 节点 |
| 权限边界 | 可自动处理 / 需人工确认 / 禁止的事项 |
| 质量标准 | 产出的验收标准与检查方式 |
| 经验与常见错误 | 资深人员的判断规则与易错点 |
| 编写与审核 | 编写人、岗位主管审核、QA 审核 |

模板二：任务拆解表

| 任务 | 触发 / 频次 | 耗时 | 输入 → 输出 | 系统 | 分类 | 人工确认点 | 对应技能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产早会纪要 | 每日 | 约 30 分钟 | 会议转写 → 纪要与待办 | 钉钉 | 人机协同 | 主持人确认后发布 | 纪要与待办 |
| 月度运行报告 | 每月 | 1–2 天 | 批次、偏差、变更资料 → 报告初稿 | 钉钉文档、EBR、QMS（只读） | 人机协同 | 工程师审改，主管签批 | 报告汇编 |
| 偏差结论判定 | 按需 | — | 调查资料 → 结论 | QMS | 必须人做 | — | — |

6.4　企业与项目知识库：与阿里共创的工作流程

| 步骤 | 工作内容 | 我方责任 |
| --- | --- | --- |
| 1 资产盘点 | 钉钉文档空间、知识库、群聊、会议纪要的数量、归属与活跃度 | IT 导出清单，知识工程师汇总 |
| 2 分级与准入 | 按数据分级规则确定可入库范围 | QA 审核 |
| 3 清洗 | 去重、确认现行版本、下线废止文件、统一命名 | 文件管理部门与知识工程师 |
| 4 蒸馏与抽取 | 企业上下文抽取实体与关系，压缩为可用知识 | 阿里执行，我方提供术语表与实体清单 |
| 5 图谱校对 | 抽样校对关键实体与关系的正确性 | 知识工程师与岗位专家 |
| 6 问答验证 | 建立验证集，测试准确率与引用正确率 | 知识工程师 |
| 7 发布授权 | 按部门与项目授权，开启审计 | IT 与 QA |
| 8 持续更新 | 文件变更与项目节点触发同步；季度复核 | 各知识负责人 |